# SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

GMINNEGO PLANU

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY KOŁBASKOWO

- WPROWADZENIE

- 1. Cel opracowania

Celem opracowania sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbaskowo jest przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami dla poszczególnych rodzajów odpadów. Sprawozdanie przedstawia postępy w realizacji każdego z zapisanych zadań lub wyjaśnienia powodu zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.

  - Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Podstawą prawną sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest art.14 ust. 12b pkt. 4 oraz ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), który zobowiązuje organ wykonawczy gminy do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujący okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, a następnie przedłożenia go radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

  - .     Organy, Którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy (Wójt) przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu polickiego do dnia 31 marca 2011 r.

  - Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kołbaskowo został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXIII/305/05 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2005 roku

  - Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Sprawozdanie obejmuje 2 lata tj. rok 2009 i 2010.

  - Sposób zbierania informacji oraz źródła.

Dane zawarte w sprawozdania pochodzą z następujących źródeł:

- dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy,

- sprawozdania i inne informacje składane różnym organom administracji (WIOŚ, Urząd Marszałkowski),

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

- wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- roczniki statystyczne,

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- raport o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- Zamiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami.

Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i strukturalnych odpadów na poszczególnych etapach gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbaskowo. W tym celu wykonuje się analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w strumieniach odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym.

Zestawienie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele nr 1 i 2. Należy nadmienić, że odpady z terenu gminy Kołbaskowo poddawane sa unieszkodliwianiu poza terenem gminy. Większość odpadów trafia do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, część trafia do stacji przeładunkowej odpadów Sita Jantra Sp. z o.o. w Szczecinie.

Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych 
i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

| kod | Odpady odebrane | Odpady zebrane | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| 200301* 200307* 200101* 200108* | 3.476,33 | 3.343,62 4,00 3,50 0,01 | 3.476,33 | 3.343,62 4,00 3,50 0,01 | R3 | 0 | 3,51 | D1 | 3.476,33 | 3.347,62 |
| suma ogółem | 3.476,33 | 3.351,13 | 3.476,33 | 3.351,13 |  |  | 3,51 |  | 3.476,33 | 3.347,62 |

* - odpady zagospodarowywane poza terenem gminy

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

| kod | Wytwarzanie odpadów | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| 200134 | 0,02 | 0,01 | R15 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
| suma ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 200123 200135 200136 160214 160213 | 0,08 0,35 0,37 | 0,54 1,16 | R15 | 0,80 | 1,70 |  |  |  |
| suma | 0,80 | 1,70 |  | 0,80 | 1,70 |  |  |  |
| suma ogółem | 0,80 | 1,70 |  | 0,80 | 1,70 |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |
| 150102 150101 150101 | 23,69 43,24 90,29 | 22,45 33,24 107,52 | R15 | 157,48 | 163,21 |  | 0 | 0 |
| suma |  | 163,21 |  | 157,48 | 163,21 |  | 0 | 0 |
| suma ogółem | 157,48 | 163,21 |  | 157,48 | 163,21 |  |  |  |

Jak wynika z powyższych zestawień, powoli lecz systematycznie wzrasta ilość odpadów zbieranych selektywnie. W najmniejszym stopniu rośnie ilość odpadów ulegających biodegradacji. Znaczna ich część trafia na składowisko odpadów i są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Należy w dalszej działalności poprawy gospodarki odpadami zwrócić szczególną uwagę na segregację tych odpadów.

- Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowej

Na terenie gminy Kołbaskowo brak jest instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów.

- Stan formalno prawny składowiska odpadów

Na terenie gminy brak jest czynnych składowisk odpadów.

W m. Smolęcin znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych ale składowisko to zostało zamknięte z dniem 1 stycznia 2007 roku zgodnie z decyzja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 grudnia 2006 r. znak: SR-Ś-6621/5/06. Składowisko to obecnie jest monitorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wykonywanie badań odcieków i wód podziemnych.

- Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DŁUGOTERMINOWYCH - 2010-2015

| Rok | Zakres | Odpowiedzialny | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004- 2008 | Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji - wyposażenie w pojemniki do selektywnej zbiórki w tym na odpady ulegające biodegradacji (zakup około 1.500 pojemników 110l) - wyposażanie domów jednorodzinnych w kompostowniki | Gmina, Przedsiębiorstwa Właściciele posesji | Do realizacji w roku 2014 |
| 2004-2008 | Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: · działania organizacyjne pozwalające na odbiór odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w roku 2006, | Gmina | Do realizacji w roku 2011 |
| 2004-2008 | Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Gmina | Do realizacji w roku 2012 |
| 2004-2015 | Utylizacja i przerób osadów ściekowych oraz osadów wydobywanych podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych | Powiat, Gmina | Osady z oczyszczalni przekazywane wykorzystania przy rekultywacji gruntów. |
| 2006-2008 | Opracowanie pakietu edukacyjnego dla gminy (wspólnie z powiatem) | Powiat, Gmina | Realizacja 2012-2014 r. |
| 2004-2015 | Prowadzenie edukacji ekologicznej (wg programu edukacji ekologicznej) | Powiat, Gmina, Placówki oświatowe i kulturalne, | Praca ciągła |
| 2004-2015 | Ochrona przed poważnymi awariami oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego. | Gmina, przedsiębiorstwa | Praca ciągła |
| 2004-2006 | stworzenie punktu magazynowania odpadów, powstałych na skutek katastrof, awarii i wycieków (deponator) (1 lub 2), | Gmina, | Odpady przyjmuje GPZON |
| 2004-2015 | Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk | Gmina | Praca ciągła |
| 2012 | opracowanie planu jego rekultywacji składowiska odpadów w m. Smolęcin | Gmina, | 2011-2015 |
| 2012-2015 | Wspólna eksploatacja składowiska okręgowego w Leśnie Górnym | Powiat, Gmina | Praca ciągła |
| 2012-2015 | Scentralizowanie gospodarki odpadowej (dostarczanie do jednego zakładu unieszkodliwiania, bez względu na źródło pochodzenia) | Gmina | Do realizacji w latach 2012 – 2015 |
| 2004-2015 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi. | Gmina Przedsiębiorcy | Praca ciągła |
| 2008-2015 | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% w 2010 r. i 70% w 2015 r. instalacja linii unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych o odpowiedniej wydajności | Gmina | Realizacja w latach 2011 – 2015 |
| 2008-2015 | Rozwój systemu zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruzu): działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 40% w 2010 r. i 60% w 2015 r. | Gmina | Realizacja w latach 2011 – 2015 |
| 2008-2015 | Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 50% w 2010 r. i 80% w 2015 r. organizacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w istniejących obiektach w województwie lub w obiektach poza województwem | Gmina | Realizacja w latach 2008 – 2015 |
| 2004-2015 | prowadzenie stałego monitoringu gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbaskowo. | Gmina | Praca ciągła |

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 2004-2008

| Zadanie | okres realizacji | Odpowiedzialny | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja gminnego programu gospodarki odpadami | 2011 | Gmina | 2011 r. |
| Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 2004-2008 | Powiat, Gmina, Przedsiębiorcy | Przesunięto termin realizacji na lata po roku 2015 |
| Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | 2004-2008 | Gmina, Przedsiębiorstwa, właściciele posesji | Realizacja w roku 2012 |
| Wyposażenie budynków wielorodzinnych w pojemniki 110l na odpady ulegające biodegradacji (zakup ok. 1500 pojemników) | 2004-2008 | Gmina, właściciele posesji, przedsiębiorstwa | Realizacja po opracowaniu systemu |
| Wyposażanie domów jednorodzinnych i gospodarstw w kompostowniki przydomowe lub budowa pryzm kompostowych | 2004-2008 | Właściciele posesji | Realizacja po opracowaniu systemu |
| Przygotowanie ulotek informacyjnych, dotyczących samodzielnej budowy pryzmy kompostowej lub kompostownika przydomowego | 2004 | Gmina | Realizacja po opracowaniu systemu |
| Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2004-2008 | Gmina | Realizacja w latach 2011-2012 |
| Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | 2004-2008 | Gmina | Realizacja w latach 2011 – 2012 |
| Opracowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004-2008 | Gmina | Realizacja w toku |
| Utworzenie na terenie gminy deponatora (urządzenie do czasowego przetrzymywania pozostałości po awariach, wyciekach, itp.) | 2004-2006 | Gmina, | Do realizacji w roku 2012. |
| Likwidacja dzikich wysypisk (bieżąca) | 2004-2008 | Gmina | Praca ciągła |

Plan realizowany jest na bieżąco, w 100 % udało się zakupić pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Podjęto współpracę z Organizacją Odzysku REBA w sprawie zbiórki zużytych baterii. Punkty zbiórki zużytych baterii znajdują się w placówkach oświatowych na terenie gminy Kołbaskowo, sklepie w m. Moczyły oraz w Urzędzie Gminy Kołbaskowo. Rada Gminy, w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, w których wprowadziła, jakie rodzaje odpadów komunalnych obowiązkowo właściciele nieruchomości mają selektywnie zbierać (obowiązek ten będzie wymagalny po realizacji odpowiednich zapisów planu gospodarki odpadami). Ponadto Rada Gminy uchwaliła górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Na bieżąco kontrolowani są właściciele nieruchomości w zakresie zawarcia umów na odbiór odpadów, w przypadku braku umowy lub jej rozwiązania właściciel posesji jest wzywany do okazania nowej umowy. Ten nadzór jest możliwy dzięki informacjom składanym co miesiąc przed podmioty zawierające umowy na odbiór odpadów.

- Podsumowanie

Realizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami odbywa się na bieżąco. Wzrasta powoli lecz systematycznie odzysk odpadów opakowaniowych i problemowych dzięki zwiększeniu ilości pojemników oraz działalności Gminnego Punktu Zbiórki Odpadami Niebezpiecznymi. Wszelkie zadania realizowane są w całości z budżetu gminy.

W dalszym ciągu należy rozwijać i upowszechniać selektywną zbiórkę odpadów w szczególności należy upowszechnić wyodrębnienie z masy odpadów trafiających na składowiska, odpadów ulegających biodegradacji.

W chwili obecnej trudno jest planować aktualizację planu gospodarki odpadami. Dużą przeszkodą stanowi nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która w dużym stopniu przeorganizuje gospodarkę odpadami na szczeblu gmin.